## Slide 1
Auteur : Maximilien Oberlis
Résumé semaine
Activité semaine suivante
Actions prioritaires en cours
Points critiques
Revision du code de la navigation pour plus de facilité d’intégration de la map de navigation. Evenement Slide Tactile ok.
Indicateurs de suivi
Intégration données Wifi de concert avec Emeline.
Validation de la nav
Recherche des techno pour integration des données. Revu du code de la navigation à zéro - Blocage sur la mise en place du code. Aide d’un intervenant de Sogeti Mercredi 30.
Synthèse hebdomadaire – S31
Intégration des données Wifi sur page 1.2.
Revoir la miniMap (ergonomie et code) pour une integration au tactile.
0%
100%
7
Page SAS
miniMap
60%
Intégration données